UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Software

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Estimación paralela del riesgo de inundación urbana ante lluvias mediante simulación Monte Carlo distribuida

Esquema MPI + OpenMP sobre un clúster de contenedores Docker, con CUDA como extensión condicionada

Índice

1. Resumen ejecutivo	4

2. Requisitos del curso y trazabilidad	5

2.1 Fuentes normativas	5

2.2 Matriz de requisitos	5

2.3 Determinación sobre la obligatoriedad de CUDA	5

3. Contexto y planteamiento del problema	6

3.1 Contexto nacional	6

3.2 Observación que origina el proyecto	6

3.3 Preguntas que responde el sistema	6

4. Objetivos	7

4.1 Objetivo general	7

4.2 Objetivos específicos y criterio de logro	7

5. Alcance	7

5.1 Incluye	7

5.2 No incluye (alcance honesto)	8

5.3 Supuestos	8

5.4 Núcleo comprometido y extensiones	8

6. Dimensionamiento del problema	10

6.1 El requisito	10

6.2 Qué es un «dato» en este problema	10

6.3 Medición del costo unitario	10

6.4 Carga oficial y su justificación	10

6.5 Escalones de carga	11

6.6 Plan B si «muchos datos» significa datos de entrada	11

7. Modelo de simulación	12

7.1 Unidad de simulación	12

7.2 Generador de lluvia: cadena de Markov + gamma	12

7.3 Balance hídrico	12

7.4 Regímenes climáticos	12

7.5 Parámetros del modelo	12

7.6 Calibración	13

7.7 Validación del generador (prueba V6)	13

7.8 Estimadores y salidas	13

7.9 Pseudocódigo del núcleo	14

8. Arquitectura paralela	15

8.1 Fundamento	15

8.2 Niveles de paralelismo	15

8.3 Esquemas algorítmicos	16

8.4 Nivel MPI	16

8.5 Nivel OpenMP	17

8.6 Nivel CUDA (extensión EXT1)	17

8.7 Por qué un esquema híbrido	18

8.8 Extensión opcional (no comprometida en el cronograma)	18

9. Correctitud de la concurrencia	19

9.1 Números aleatorios basados en contador	19

9.2 Agregación sin condiciones de carrera	19

9.3 Protocolo de verificación	19

10. Entorno de ejecución	20

10.1 Pila de software	20

10.2 Topologías	20

10.3 Consideraciones de despliegue	21

11. Plan experimental y métricas	22

11.1 Configuraciones comparadas	22

11.2 Métricas	22

11.3 Experimentos	22

11.4 Protocolo de medición	23

11.5 Hipótesis	23

12. Productos científicos esperados	23

13. Correspondencia con la rúbrica	24

14. Organización del equipo	24

14.1 Normas de trabajo	24

15. Plan de entregas (resumen)	25

16. Riesgos y entregables finales	26

16.1 Riesgos principales	26

16.2 Entregables finales	27

17. Fundamentación bibliográfica	28

17.1 Artículos IEEE sugeridos por el curso y decisión que respaldan	28

17.2 Referencias	28

Anexo A. Glosario	30

# 1. Resumen ejecutivo

Este proyecto propone construir un simulador paralelo del riesgo de inundación urbana por lluvias, escrito en C/C++ y ejecutado sobre un clúster de contenedores distribuido en varias computadoras físicas. El sistema no pronosticará el clima: estimará, para una zona dada, la probabilidad de que el agua acumulada supere un umbral durante una temporada de lluvias y cuánto se reduce ese riesgo si aumenta la capacidad de drenaje.

El método previsto es Monte Carlo: generar temporadas de lluvia sintéticas coherentes con series diarias del SENAMHI y contar en cuántas ocurre una inundación. La lluvia se modelará con ocurrencia Markov de dos estados y montos gamma; la acumulación, con un balance hídrico simplificado. A la fecha de esta versión aún no se han descargado datos ni implementado o medido el simulador.

El cómputo previsto tiene descomposición de escenarios, MPI entre nodos y OpenMP dentro de cada nodo. CUDA es una extensión condicionada a la revisión de S10. Philox permitirá verificar la reproducibilidad entre versiones CPU; la equivalencia de la GPU se evaluará con la tolerancia definida en V2. Se compararán distintos recursos en cada versión: hilos OpenMP, procesos y nodos MPI, combinaciones procesos × hilos y configuraciones de ejecución CUDA.

Cifras de planificación, no resultados medidos por el equipo Carga propuesta: 1,3 × 10¹⁰ temporadas (1,56 × 10¹² días-escenario). El costo de 5,8 µs por temporada y las ≈ 21 horas secuenciales son hipótesis para dimensionar; T1 se medirá en E2. Guardar toda la lluvia simulada requeriría ≈ 6,2 TB, por lo que el diseño la procesa en flujo. Entorno objetivo: ≥ 3 equipos físicos; GPU solo si se activa la extensión. Estado al 12/10: sin implementación; E1 y E2 pendientes de recuperación.

# 2. Requisitos del curso y trazabilidad

## 2.1 Fuentes normativas

Los requisitos se extraen de cuatro documentos oficiales del curso: (a) las indicaciones «Proyecto fin de curso»; (b) el sílabo 2026-II; (c) la «Rúbrica de evaluación — Proyectos de Programación Concurrente y Paralela»; y (d) el documento «Artículos IEEE para los proyectos del curso». El Proyecto 8 se evalúa con los seis criterios generales (bloque A) de la rúbrica; los criterios del bloque B son exclusivos del Proyecto 9 y no aplican.

## 2.2 Matriz de requisitos

| Id | Requisito (cita de la fuente) | Fuente | Cómo lo cumple el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | «…buscarán una solución paralela … en C o C++ exclusivamente (no se aceptan otros lenguajes)» | Indicaciones | Todo el cómputo en C11/C++17 con OpenMP, MPI y CUDA C. Python solo para calibración y gráficos, fuera del núcleo evaluado. |
| RQ2 | «…con cualquiera de los paradigmas dados (memoria compartida con OpenMP, memoria distribuida con MPI o memoria híbrida con CUDA)» | Indicaciones | OpenMP y MPI en el núcleo; CUDA como extensión (secciones 5.4 y 8.4–8.6). |
| RQ3 | «Tengan en cuenta que deben ser problemas con muchos datos (bastante grandes que un pc no pueda realizarlo)» | Indicaciones | Carga propuesta y medición T14 en la sección 6; criterio interno documentado. |
| RQ4 | Problema de «tamaño realista (p. ej. >1M de registros en el Proyecto 9, o un volumen de datos equivalente en los demás)» | Rúbrica, criterio 2 | 1,3 × 10¹⁰ escenarios: cuatro órdenes de magnitud por encima del umbral de referencia. |
| RQ5 | Criterios 1–6 del bloque A (herramientas, eficiencia, híbrido, esquema algorítmico, entorno, literatura IEEE) | Rúbrica | Correspondencia detallada en la sección 13. |
| RQ6 | Desarrollo del proyecto (30 % de N2) y exposición (30 % de N2), evaluados con rúbrica; el proyecto culmina en la semana 15 | Sílabo, secciones 6 y 8 | Plan de entregas S06–S15 con un avance nuevo cada semana y exposición el jueves 03/12 (sección 15). |

## 2.3 Determinación sobre la obligatoriedad de CUDA

Se analizaron las tres fuentes que podrían exigir el uso de GPU:

| Fuente | Qué dice | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| Indicaciones del proyecto | La solución se busca «con cualquiera de los paradigmas dados (… OpenMP, … MPI o … CUDA)». La conjunción es disyuntiva. | No obliga a usar CUDA. |
| Sílabo 2026-II | CUDA es contenido de la Unidad III (semanas 11–13: arquitectura de GPU, kernels, memoria compartida, reducciones). La evaluación del proyecto (30 % de N2) se hace «con rúbrica» y no fija herramientas. | No obliga a usar CUDA en el proyecto. |
| Rúbrica, criterio 1 («Logrado») | «Utiliza correctamente todas las herramientas de paralelismo pertinentes a su proyecto vistas en clase (p. ej. OpenMP, MPI, CUDA…), justificando la elección de cada una.» | Exige todas las herramientas pertinentes. Monte Carlo es un caso típico de GPU (ver [2]), por lo que CUDA es pertinente. |
| Rúbrica, criterio 3 («Logrado») | Combinar al menos dos paradigmas, p. ej. OpenMP + MPI. | MPI + OpenMP basta para este criterio. |

Determinación CUDA no es obligatorio según el sílabo ni las indicaciones. Sin embargo, para obtener «Logrado» en el criterio 1 habría que justificar por qué la GPU no es pertinente, y ese argumento es débil en Monte Carlo, donde la GPU es la plataforma de referencia. Decisión del equipo: CUDA se incluye como extensión desacoplada (Nivel 4; ver sección 5.4). La solución núcleo MPI + OpenMP está completa y es evaluable sin él; CUDA se desarrolla en las semanas 11–12, en paralelo con su dictado en clase, y tiene un plan alternativo (Google Colab) si no se dispone de GPU NVIDIA propia.

# 3. Contexto y planteamiento del problema

## 3.1 Contexto nacional

En enero de 2026 el Ejecutivo declaró en estado de emergencia a 516 distritos por lluvias intensas, huaicos y desbordes [18], y la temporada dejó decenas de fallecidos [19]. En agosto de 2026, una llovizna persistente bastó para colapsar desagües e inundar viviendas en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos, y se anunció la declaratoria de emergencia en Villa El Salvador [20]. Además, el Estado declaró la emergencia en distritos de numerosas regiones por peligro inminente ante las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027 [21].

## 3.2 Observación que origina el proyecto

Si una llovizna moderada puede inundar un distrito de Lima mientras lluvias mucho más intensas no causan daños en otras ciudades, la variable determinante no es solo la cantidad de lluvia sino la relación entre el agua que cae y el agua que el sistema de drenaje puede evacuar, y la persistencia de los días lluviosos. Esa relación es cuantificable: conocida la estadística de la lluvia y la capacidad de drenaje, puede estimarse con qué frecuencia la primera supera a la segunda.

## 3.3 Preguntas que responde el sistema

- Diagnóstico: ¿cuál es la probabilidad de que una zona sufra al menos un evento de inundación durante una temporada de lluvias, dadas su climatología y su capacidad de drenaje?

- Decisión: ¿cuánto disminuye ese riesgo si la capacidad de drenaje aumenta en un porcentaje dado, y cuál es la capacidad mínima para mantener el riesgo por debajo de un umbral (p. ej. 10 % por temporada)?

- Régimen climático: ¿cuánto cambia el riesgo en un año El Niño frente a un año normal?

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar un simulador Monte Carlo en C/C++ con MPI + OpenMP sobre un clúster multinodo, que estime riesgo de inundación con incertidumbre y mida su ganancia frente a la versión secuencial. Evaluar CUDA y el nodo GPU si se activa la extensión en S10. Comparar varias cantidades de recursos para cada implementación aplicable.

## 4.2 Objetivos específicos y criterio de logro

| Id | Objetivo específico | Indicador de logro |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Calibrar un generador estocástico de lluvia diaria con series del SENAMHI para al menos 3 estaciones y 2 regímenes (normal / El Niño). | Error relativo ≤ 10 % entre estadísticos observados y simulados (sección 7.7). |
| OE2 | Implementar una versión secuencial de referencia correcta. | Pasa la prueba analítica V7 y la validación estadística V6. |
| OE3 | Implementar versiones OpenMP, MPI (dos esquemas) e híbrida; CUDA como extensión. | Conteos idénticos bit a bit a la versión secuencial (CPU) y dentro de tolerancia (GPU, si se activa). |
| OE4 | Desplegar el sistema en ≥ 3 computadoras físicas con Docker Swarm (nodo con GPU como extensión). | Ejecución de principio a fin registrada en bitácora y logs, y demostrada en vivo en la exposición. |
| OE5 | Medir speedup, eficiencia, throughput y fracción serial (Karp–Flatt) en escalabilidad fuerte y débil. | Comparaciones con 2, 4, 8 y 16 recursos CPU según backend; cinco repeticiones, media y desviación estándar. |
| OE6 | Producir la curva riesgo–capacidad por zona y régimen con intervalos de confianza. | Tabla y gráficos finales en el informe. |
| OE7 | Fundamentar las decisiones de diseño con literatura IEEE. | Cada artículo vinculado a una decisión concreta (sección 17). |

# 5. Alcance

## 5.1 Incluye

- Generador estocástico de lluvia diaria calibrado con datos públicos.

- Balance hídrico simplificado por zona (acumulación, evacuación a capacidad constante y umbral crítico).

- Cuatro implementaciones paralelas más la secuencial, con pruebas automatizadas de equivalencia.

- Despliegue reproducible con Docker (imagen única, Compose para pruebas y Swarm para producción).

- Campaña experimental de rendimiento y campaña científica con cuantificación de incertidumbre.

## 5.2 No incluye (alcance honesto)

- No es un pronóstico meteorológico: estima probabilidades por temporada, no predice días concretos.

- No es un modelo hidráulico: no simula topografía, escorrentía superficial ni flujo en tuberías.

- No reemplaza un estudio de ingeniería de drenaje. La capacidad de drenaje y el umbral crítico se tratan como escenarios de diseño barridos en un rango, no como mediciones de campo.

La simplicidad del modelo físico es deliberada: el curso evalúa arquitectura paralela, correctitud de la concurrencia y análisis de rendimiento. Un modelo hidrológico complejo consumiría el tiempo del equipo en aspectos ajenos a la materia y dificultaría aislar las ganancias de la paralelización.

## 5.3 Supuestos

- La climatología de la temporada es estacionaria dentro de cada régimen.

- Las estaciones SENAMHI seleccionadas son representativas de la zona urbana analizada.

- La capacidad de drenaje se expresa como lámina equivalente evacuable por día (mm/día) sobre el área de la zona.

## 5.4 Núcleo comprometido y extensiones

Para que el cronograma sea cumplible por un equipo de seis personas que lleva otros cursos, el alcance se divide en dos partes. El núcleo es lo mínimo que alcanza «Logrado» en los criterios 1–6 y se entrega pase lo que pase. Las extensiones solo se activan si el núcleo va al día, y nunca bloquean una entrega del núcleo.

| Componente | Clasificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Secuencial, OpenMP, MPI (E1 y E2) e híbrido MPI + OpenMP | Núcleo | Criterios 1, 3 y 4 de la rúbrica. |
| Philox, pruebas V1 y V3–V7, integración continua | Núcleo | Correctitud verificable; costo de desarrollo bajo. |
| Modelo Markov + gamma calibrado con 3–5 estaciones y 2 regímenes | Núcleo | Modelo defendible; 3 estaciones es el mínimo aceptable. |
| Bootstrap de K = 100 conjuntos de parámetros | Núcleo | Es lo que genera el volumen exigido (RQ3) con una razón científica. Implementarlo es un bucle de remuestreo en el script de calibración (≈ 1 día); lo que crece es el tiempo de cómputo, que es precisamente lo que se paraleliza. |
| Docker Swarm sobre ≥ 3 equipos físicos (T2), con plan B en la nube (T3) | Núcleo | Criterio 5 y validez de las mediciones de escalabilidad. |
| Campañas X1–X4 y X6 en el clúster CPU | Núcleo | Evidencia de los criterios 2 y 4, independiente de la GPU. |
| Informe IEEE y presentación con demostración en vivo | Núcleo | Objeto de evaluación. |
| EXT1 — CUDA: kernel, reducción en memoria compartida, V2, V8 y X5 | Extensión | Refuerza el criterio 1 (pertinencia de la GPU). Coincide con el dictado de CUDA (S11–S13). |
| EXT2 — Nodo GPU como trabajador MPI (C5) | Extensión | Refuerza los criterios 3 y 4; no es indispensable. Se integra en S13, antes del congelamiento del código. |
| Variante scan de la recursión de Lindley (8.8) | Opcional | Fuera del cronograma; solo si sobra tiempo tras el congelamiento. |

Puerta de extensiones El equipo decide al cerrar E5 en S10. EXT1 y EXT2 se activan solo si E1–E5 tienen evidencias técnicas completas y se dispone de GPU. Si no, Lita ejecuta pruebas y comparaciones CPU. La decisión se registra en el cronograma interno. El volumen oficial se ajusta únicamente después de medir T1, con justificación de precisión y tiempo.

# 6. Dimensionamiento del problema

## 6.1 El requisito

Las indicaciones del proyecto establecen textualmente: «Tengan en cuenta que deben ser problemas con muchos datos (bastante grandes que un pc no pueda realizarlo)». La rúbrica (criterio 2) lo concreta como «un problema de tamaño realista (p. ej. >1M de registros en el Proyecto 9, o un volumen de datos equivalente en los demás)».

En Monte Carlo cualquier carga puede ejecutarse en una PC si se espera lo suficiente. El equipo adopta como criterio operativo una carga oficial de varias horas en un núcleo y un volumen de días-escenario generado que se procesa en flujo. El costo real por escenario se medirá con T14 antes de presentar conclusiones de rendimiento.

## 6.2 Qué es un «dato» en este problema

El dato elemental es un día-escenario: una lluvia sintética generada y procesada por la recursión de balance hídrico. Cada temporada simulada contiene D = 120 días-escenario (temporada enero–abril en la costa norte). El volumen es, por tanto, el número de días-escenario generados, análogo a los «registros» del Proyecto 9.

## 6.3 Medición del costo unitario

Al 12/10/2026 el equipo aún no ha implementado prototipos ni medido el costo unitario. Para planificar se usa el supuesto provisional de 5,8 µs por temporada de 120 días con Philox; no es un resultado experimental del proyecto. La tarea T14 de E2 deberá medir T1 en el equipo de referencia, registrar compilador, hardware, carga y cinco repeticiones, y actualizar el dimensionamiento si el costo difiere.

| Estado | Temporada | Escenarios | Tiempo | Costo por escenario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supuesto de planificación | 120 días | Por definir en E2 | No medido | 5,8 µs hipotéticos |
| Medición oficial T14 | 120 días | ≥ 10⁶ | Pendiente | Pendiente |

Tabla 6.1 — Supuestos de planificación y medición pendiente. Ninguna cifra de esta tabla acredita rendimiento alcanzado.

La cifra de 5,8 µs se mantiene solo como hipótesis de planificación. Las estimaciones de tiempo de las secciones 6.4–6.5 deberán sustituirse por mediciones del equipo en E2; no se usarán como evidencia de speedup.

## 6.4 Carga oficial y su justificación

La carga se deriva de las preguntas del proyecto, no de un número arbitrario. Cada combinación se simula para cuantificar tanto la incertidumbre de muestreo como la incertidumbre de los parámetros (esquema Monte Carlo de dos niveles: se generan 100 conjuntos de parámetros por remuestreo bootstrap de los años de la serie histórica, y para cada uno se simulan 10⁶ temporadas):

| Factor | Valores | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Zonas (estaciones SENAMHI) | 3 a 5 estaciones de la costa norte y Lima | 5 |
| Capacidades de drenaje | 5 a 65 mm/día en pasos de 5 | 13 |
| Regímenes climáticos | Normal, El Niño | 2 |
| Conjuntos de parámetros (bootstrap) | Incertidumbre de calibración | 100 |
| Temporadas por conjunto | Error de muestreo ±0,04 pp para p = 5 % (IC 95 %) | 10⁶ |
| Total de temporadas |  | 1,3 × 10¹⁰ |
| Total de días-escenario | × 120 días | 1,56 × 10¹² |

Consecuencias del dimensionamiento Tiempo secuencial estimado (preliminar): 1,3 × 10¹⁰ × 5,8 µs ≈ 75 000 s ≈ 21 horas en un núcleo (entre 14 y 33 horas si el costo real queda entre 4 y 9 µs). El costo de Monte Carlo es lineal en N, así que el tiempo secuencial de la carga oficial se obtiene por extrapolación de una corrida secuencial de 10⁹ escenarios (≈ 1,6 horas), que sí se ejecuta completa una vez. Tiempo paralelo esperado: con 3 equipos de 6 núcleos (18 núcleos) y eficiencia cercana a 1, ≈ 70 minutos. Volumen de datos: guardar la lluvia simulada en float32 ocuparía 1,56 × 10¹² × 4 B ≈ 6,2 TB, fuera del alcance de una PC. El diseño nunca almacena la lluvia: cada escenario se reduce en el momento a un contador y una entrada del histograma. Relación con la rúbrica: 1,56 × 10¹² registros procesados frente al umbral de referencia de 10⁶. Escalabilidad del requisito: N es un parámetro. Si el análisis interno requiere más volumen, se aumenta N por conjunto y se repite la estimación de tiempo; la arquitectura no cambia.

## 6.5 Escalones de carga

| Escalón | Escenarios | T secuencial estimado | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | 10⁶ | ≈ 6 s | Pruebas unitarias y CI |
| Validación | 10⁸ | ≈ 10 min | Validación estadística y pruebas de equivalencia |
| Benchmark | 2 × 10⁸ | ≈ 20 min | Escalabilidad fuerte X1 (5 repeticiones también en secuencial) |
| Extremo de X3 | 10⁹ | ≈ 1,6 h | Una corrida secuencial para la extrapolación |
| Oficial | 1,3 × 10¹⁰ | ≈ 21 h (extrapolado) | Campaña científica (solo en paralelo) |

Tabla 6.3 — Tiempos hipotéticos con 5,8 µs por temporada; recalcular tras T14.

## 6.6 Plan B si «muchos datos» significa datos de entrada

El volumen principal son datos generados. Como alternativa técnica interna, la grilla PISCOp v2.1 del SENAMHI [23] permitiría añadir precipitación diaria interpolada de entrada para todo el Perú. Su lectura y calibración por celda se repartirían entre MPI y OpenMP. Solo se incorporará si el equipo decide que el análisis de datos de entrada aporta al objetivo del proyecto sin desplazar el núcleo.

# 7. Modelo de simulación

## 7.1 Unidad de simulación

Un escenario es una temporada de lluvias hipotética de D días, generada al azar pero respetando la estadística observada de la zona. Cada escenario produce dos salidas: un veredicto binario (inundación / no inundación) y el máximo de agua acumulada alcanzado.

## 7.2 Generador de lluvia: cadena de Markov + gamma

La ocurrencia independiente de lluvia por día subestimaría las rachas húmedas que pueden causar inundación. Por eso se adopta una cadena de Markov de dos estados junto con montos gamma, según la literatura hidrológica [5].

- Ocurrencia: cadena de Markov de dos estados. La probabilidad de que llueva hoy depende de si llovió ayer: p₀₁ = P(lluvia | ayer seco) y p₁₁ = P(lluvia | ayer lluvioso). Con p₁₁ > p₀₁ el modelo reproduce la persistencia observada.

- Monto: si el día es lluvioso, la lámina R sigue una distribución gamma(α, θ), asimétrica: muchos días de lluvia leve y pocos extremos. Se muestrea con el método de Marsaglia–Tsang [7].

## 7.3 Balance hídrico

Con capacidad de drenaje C (mm/día) y umbral crítico U (mm), el agua acumulada evoluciona según la recursión de Lindley [8]:

A₀ = 0

Aₜ = max(0, Aₜ₋₁ + Rₜ − C)          t = 1 … D

inundación  ⇔  maxₜ Aₜ > U

Si el drenaje evacúa todo, el acumulado vuelve a cero; si la lluvia lo supera, el excedente se arrastra al día siguiente. Así, varios días seguidos de lluvia moderada pueden ser más peligrosos que un solo día intenso.

## 7.4 Regímenes climáticos

Los parámetros se calibran por separado para años normales y años El Niño, clasificados según los reportes oficiales del ENFEN (p. ej. 1982-83, 1997-98 y El Niño costero de 2017). Cada régimen se analiza de forma condicional, de modo que el sistema responde también a la pregunta 3 de la sección 3.3.

## 7.5 Parámetros del modelo

| Símbolo | Descripción | Origen | Valor / rango |
| --- | --- | --- | --- |
| D | Días de la temporada | Climatología de la zona | 120 (enero–abril), configurable |
| p₀₁, p₁₁ | Probabilidades de transición seco→lluvia y lluvia→lluvia | Calibración SENAMHI, por estación y régimen | Estimados |
| α, θ | Forma y escala de la gamma de montos diarios | Calibración SENAMHI (máxima verosimilitud, aproximación de Thom [6]) | Estimados |
| C | Capacidad de drenaje (mm/día) | Escenario de diseño (referencia normativa: Norma OS.060 [16]) | 5–65, paso 5 |
| U | Umbral crítico de acumulación (mm) | Escenario de diseño; análisis de sensibilidad | 30 / 50 / 80 |
| K | Conjuntos de parámetros bootstrap | Remuestreo de años | 100 |
| N | Temporadas por conjunto | Precisión requerida (sección 6) | 10⁶ (oficial) |
| s | Semilla global | Fija y registrada en cada corrida | Entero de 64 bits |

## 7.6 Calibración

- Descargar series diarias de precipitación del SENAMHI [17] para 3 a 5 estaciones candidatas con al menos 20 años de registro y menos del 10 % de datos faltantes en la temporada.

- Control de calidad: eliminar años incompletos, marcar valores atípicos y documentar cada exclusión.

- Definir día lluvioso como precipitación ≥ 0,1 mm (umbral configurable).

- Estimar p₀₁ = n₀₁ / n₀· y p₁₁ = n₁₁ / n₁· a partir de los conteos de transiciones.

- Estimar α con la aproximación de Thom, α ≈ (1 + √(1 + 4A/3)) / (4A) con A = ln(x̄) − mean(ln x), y θ = x̄ / α.

- Repetir 100 veces sobre remuestreos bootstrap de años para obtener los conjuntos de parámetros del nivel epistémico.

## 7.7 Validación del generador (prueba V6)

Con 10⁸ temporadas simuladas se comparan contra lo observado: frecuencia de días lluviosos, media y desviación de la lluvia diaria, percentiles 95 y 99, longitud media de rachas lluviosas y máximo diario por temporada. Criterio de aceptación: error relativo ≤ 10 % en cada estadístico y prueba de Kolmogorov–Smirnov no rechazada al 5 % para los montos.

## 7.8 Estimadores y salidas

- Probabilidad de inundación: P̂ = k / N, con intervalo de confianza de Wilson [9] al 95 %, adecuado también para probabilidades pequeñas, donde el intervalo clásico de Wald falla.

- Banda epistémica: percentiles 5–95 de P̂ entre los 100 conjuntos de parámetros.

- Histograma del máximo acumulado: 512 clases de 1 mm, que permite construir la curva de excedencia.

- Curva riesgo–capacidad: P̂ en función de C, por zona y régimen, e interpolación de la capacidad mínima que cumple P̂ ≤ 10 %.

## 7.9 Pseudocódigo del núcleo

simular_escenario(params, clave, idx):          // idx = índice global del escenario

A = 0; Amax = 0; lluvioso = 0

para d = 0 .. D-1:

u = philox_uniforme(clave, idx, d, 0)     // mismo número en CPU y GPU

p = lluvioso ? params.p11 : params.p01

lluvioso = (u < p)

R = lluvioso ? gamma(params.alfa, params.theta, clave, idx, d) : 0

A = max(0, A + R - params.C)

Amax = max(Amax, A)

retornar (Amax > params.U, Amax)

# 8. Arquitectura paralela

## 8.1 Fundamento

Los escenarios son independientes: ninguno lee, espera ni comparte estado con otro. El problema es «embarazosamente paralelo»: solo hay comunicación al repartir trabajo y al agregar resultados, lo que permite acercarse al speedup lineal y medir las ganancias con claridad.

El espacio de trabajo se define como el conjunto de índices globales i = c · N + j, donde c ∈ [0, 13 000) identifica la configuración (zona, capacidad, régimen, conjunto de parámetros) y j ∈ [0, N) la temporada dentro de ella, con N = 10⁶. Repartir trabajo equivale a repartir rangos de índices; como el generador aleatorio depende del índice y no de quién lo procesa (sección 9.1), cualquier reparto produce el mismo resultado.

Tamaño de bloque. Se propone B = 62 500 temporadas, que divide exactamente N = 10⁶ por configuración en 16 bloques y evita que un bloque mezcle configuraciones. El tamaño definitivo se confirmará con mediciones de latencia y balanceo en E4–E6; los tiempos de bloque aquí son estimaciones, no resultados del equipo.

## 8.2 Niveles de paralelismo

| Nivel | Tecnología | Función | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descomposición de datos | Divide cada configuración en 16 bloques de B = 62 500 temporadas. | Bloques que nunca cruzan configuraciones y granularidad suficiente para el reparto dinámico. |
| 2 | MPI (memoria distribuida) | Reparte bloques entre procesos en nodos distintos; agrega resultados. | Única vía para escalar más allá de una máquina. |
| 3 | OpenMP (memoria compartida) | Reparte el bloque de cada proceso entre los núcleos del nodo. | Sin costo de mensajes dentro del nodo; un proceso MPI por nodo evita duplicar memoria y comunicación. |
| 4 | CUDA (GPU) — extensión | Un hilo de GPU por escenario en el nodo acelerado. | Miles de hilos para un cálculo aritmético y regular; es la herramienta pertinente del criterio 1. |

Figura 8.1 — Arquitectura híbrida: coordinador MPI, nodos CPU con OpenMP (núcleo) y nodo GPU con CUDA (extensión) sobre una red overlay de Docker Swarm.

## 8.3 Esquemas algorítmicos

Se implementarán dos esquemas MPI distintos para comparar su comportamiento: reparto SPMD estático con reducción y maestro–trabajador dinámico con cola de bloques. Ambos deben procesar exactamente N escenarios y producir los mismos conteos.

| Esquema | Funcionamiento | Ventaja | Limitación |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 — SPMD estático + reducción (map-reduce) | Cada rango r procesa el intervalo contiguo que le corresponde (con reparto del residuo N mod P) y al final todos ejecutan MPI_Reduce. | Comunicación mínima: una sola colectiva. | Si los nodos son heterogéneos (CPU distintas, GPU), el más lento determina el tiempo total. |
| E2 — Maestro–trabajador dinámico | El rango 0 mantiene una cola de bloques. Cada trabajador envía una solicitud (etiqueta REQ), recibe un rango [i₀, i₁) (WORK) o la señal de fin (STOP). Al terminar, MPI_Reduce. | Balancea automáticamente nodos heterogéneos, incluido el nodo GPU [3]. | Un mensaje por bloque; el rango 0 dedica un núcleo a coordinar. |

La hipótesis experimental (sección 11) es que E1 puede ser preferible en un clúster homogéneo y E2 en uno heterogéneo; se evaluará con tiempos y variabilidad. El coste de mensajes de E2 crece con el número de bloques asignados y debe medirse, no suponerse despreciable.

## 8.4 Nivel MPI

- Inicialización con MPI_Init_thread(…, MPI_THREAD_FUNNELED, …): solo el hilo maestro de OpenMP realiza llamadas MPI; se verifica el nivel concedido.

- Un proceso MPI por nodo físico (o por GPU), con tantos hilos OpenMP como núcleos físicos.

- Cada proceso mantiene acumuladores por configuración: 13 000 × (512 + 2) × 8 B ≈ 53 MB en memoria de proceso (no por hilo). Al final, una sola MPI_Reduce con MPI_SUM sobre MPI_UINT64_T agrega esos 53 MB en el rango 0 (≈ 0,5 s en una red de 1 Gb/s).

- Protocolo E2 sin interbloqueos: etiquetas distintas por tipo de mensaje, un STOP por trabajador y conteo de trabajadores activos en el coordinador.

## 8.5 Nivel OpenMP

// Un bloque [j0, j1) pertenece a UNA sola configuración c

uint64_t k = 0, n = 0, hist[NBINS] = {0};   // 512 clases = 4 KB

#pragma omp parallel for schedule(runtime) \

reduction(+:k,n) reduction(+:hist[:NBINS])

for (uint64_t j = j0; j < j1; ++j) {

Resultado r = simular_escenario(&params[c], clave, c*N + j);

k += r.inundacion;  n += 1;

hist[bin(r.amax)] += 1;

}

// Fuera de la región paralela: un solo hilo, sin carreras

acc[c].k += k;  acc[c].n += n;

for (int b = 0; b < NBINS; ++b) acc[c].hist[b] += hist[b];

- schedule(runtime) permite comparar static, dynamic y guided sin recompilar (variable OMP_SCHEDULE).

- Afinidad con OMP_PROC_BIND=close y OMP_PLACES=cores; se documenta el efecto del hyperthreading.

- La reducción sobre secciones de arreglo (OpenMP ≥ 4.5) da a cada hilo una copia privada de un solo histograma de 512 clases (4 KB). Hacer la reducción sobre los acumuladores de todas las configuraciones crearía una copia de 53 MB por hilo (≈ 850 MB con 16 hilos) y un costo de combinación alto al cerrar cada región; el bucle por bloque lo evita.

## 8.6 Nivel CUDA (extensión EXT1)

- Un hilo por escenario; malla de bloques calculada a partir del rango recibido. El tamaño de bloque (128, 256, 512) se calibra experimentalmente, siguiendo la calibración dinámica de kernels de Benguigui y Baude [2].

- Mismo generador Philox que en CPU (biblioteca de cabeceras Random123 [4], compatible con host y device).

- Reducción jerárquica: contadores e histograma en memoria compartida por bloque (atomicAdd en shared) y una sola escritura atómica por bloque en memoria global; esta técnica corresponde a la semana 12 del sílabo.

- Diferencias de punto flotante entre CPU y GPU (FMA, log/exp) pueden alterar escenarios en el límite exacto del umbral. Se compila con -fmad=false y se acepta una diferencia relativa ≤ 10⁻⁶ en el conteo (prueba V2).

- (EXT2) El nodo GPU participa como trabajador MPI en el esquema E2, pidiendo varios bloques por solicitud en proporción a su throughput medido (reparto heterogéneo al estilo de Tse et al. [3]).

## 8.7 Por qué un esquema híbrido

| Opción | Ventaja | Limitación |
| --- | --- | --- |
| Solo OpenMP | Sin comunicación: los hilos comparten memoria. | Limitado a una máquina. |
| Solo MPI | Escala entre máquinas. | Dentro de un nodo, procesos separados duplican estructuras y comunican por mensajes lo que podrían compartir. |
| Solo CUDA | Máximo throughput por equipo. | Limitado a las GPU de un equipo. |
| MPI + OpenMP (núcleo) + CUDA (extensión) | MPI escala entre nodos; OpenMP aprovecha los núcleos; CUDA aprovecha la GPU disponible. | Mayor complejidad de construcción y despliegue, mitigada con Docker y CI. |

## 8.8 Extensión opcional (no comprometida en el cronograma)

La recursión de Lindley admite una forma cerrada con sumas prefijas: si Sₜ = Σ (Rⱼ − C), entonces Aₜ = Sₜ − min(0, min_{k≤t} Sₖ). Por lo tanto, una sola temporada muy larga puede construirse en paralelo con dos operaciones scan (suma y mínimo) [13], que es la idea de construcción paralela de caminatas aleatorias de Youssef [1]. Si queda tiempo tras el congelamiento de código, se implementará como variante CUDA para temporadas largas; no forma parte de los entregables obligatorios.

# 9. Correctitud de la concurrencia

Un programa paralelo puede ser rápido y estar equivocado. En Monte Carlo, los errores de concurrencia producen resultados incorrectos que parecen normales, por lo que el diseño los elimina por construcción y los verifica automáticamente.

## 9.1 Números aleatorios basados en contador

Una semilla derivada de proceso o hilo haría depender el resultado del reparto y del orden de planificación. Philox usa una clave y un contador basados en la configuración y el índice global de escenario para conservar la reproducibilidad al variar recursos.

Se adopta Philox4x32-10 (Salmon et al. [4]), un generador basado en contador: cada número es una función pura philox(clave, contador). La clave combina la semilla global y la configuración; el contador combina el índice global del escenario y el día. Consecuencias:

- No existe estado compartido entre hilos, procesos ni dispositivos: no hay nada que proteger.

- Flujos independientes garantizados por construcción, sin solapamiento.

- El resultado es idéntico sin importar P, T, el esquema de reparto o el dispositivo, lo que permite la prueba de equivalencia bit a bit (V1).

## 9.2 Agregación sin condiciones de carrera

| Nivel | Mecanismo | Por qué es correcto |
| --- | --- | --- |
| Hilos OpenMP | reduction(+:…) sobre contadores e histograma | Cada hilo acumula en una copia privada; el runtime combina al cerrar la región. |
| Hilos CUDA | Atómicas en memoria compartida + una atómica global por bloque | Operaciones indivisibles con contención reducida. |
| Procesos MPI | MPI_Reduce con MPI_SUM | Colectiva definida por el estándar; sin escrituras concurrentes. |
| Tipos | uint64_t / MPI_UINT64_T | Evita el desbordamiento de int a partir de 2,1 × 10⁹ escenarios. |

## 9.3 Protocolo de verificación

| Id | Prueba | Criterio de aceptación | Herramienta / momento |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Equivalencia CPU | k y el histograma idénticos bit a bit entre secuencial, OpenMP, MPI (E1 y E2) e híbrido, para cualquier P y T | CI en cada PR desde S08 |
| V2 | Equivalencia GPU (EXT1) | Diferencia relativa del conteo ≤ 10⁻⁶ frente a la CPU | S12 |
| V3 | Conservación | Σ escenarios procesados = N exactamente | CI desde S09 |
| V4 | Reproducibilidad | Dos corridas con la misma configuración dan resultados idénticos | CI desde S09 |
| V5 | Ausencia de carreras (CPU) | Cero reportes | ThreadSanitizer + Archer (LLVM), S08 |
| V6 | Validación estadística | Sección 7.7 | Script Python, S07 |
| V7 | Caso analítico | Con D = 1: P = p₀₁ · Q(α, (C+U)/θ), donde Q es la función gamma incompleta regularizada superior; debe caer dentro del IC de Wilson | Prueba unitaria, S07 |
| V8 | Memoria y carreras (GPU, EXT1) | Cero errores | compute-sanitizer (memcheck, racecheck), S12 |

# 10. Entorno de ejecución

## 10.1 Pila de software

| Componente | Elección | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Sistema base | Imagen Docker Ubuntu 24.04 | Idéntica en todos los nodos (mismo digest). |
| Compilación | GCC 13 (OpenMP 4.5+), CMake, NVCC (CUDA 12.x) | Estándar del curso; CMake gestiona las cinco variantes. |
| MPI | Open MPI | Soporte de MPI_THREAD_FUNNELED y lanzamiento por hostfile. |
| Aleatoriedad | Random123 (Philox) | Solo cabeceras; funciona en host y device. |
| Orquestación | Docker Compose (pruebas) y Docker Swarm (producción) | Compose en un equipo; Swarm con red overlay entre equipos. |
| GPU en contenedor | NVIDIA Container Toolkit | Expone la GPU al contenedor del nodo acelerado. |
| Análisis | Python 3 (pandas, matplotlib, scipy) | Calibración, validación y gráficos; fuera del núcleo evaluado. |
| Integración continua | GitHub Actions | Compila y ejecuta V1, V3, V4 y V7 en cada pull request. |

## 10.2 Topologías

| Topología | Descripción | Uso permitido |
| --- | --- | --- |
| T0 — Un equipo | Binarios nativos en una computadora | Desarrollo y depuración. |
| T1 — Multi-contenedor en un equipo | Docker Compose con coordinador y N trabajadores | Pruebas funcionales del protocolo MPI. No se usa para medir escalabilidad, porque los contenedores comparten los mismos núcleos. |
| T2 — Multi-nodo real (oficial) | Docker Swarm sobre ≥ 3 computadoras físicas del equipo (más 1 nodo con GPU si se activa EXT2), red overlay | Campañas X1–X4 y X6; las pruebas iniciales OpenMP y MPI pueden hacerse en T0/T1. |
| T3 — Plan B | Máquinas virtuales en la nube con la misma imagen | Solo si T2 no funciona al cierre de S10. |

## 10.3 Consideraciones de despliegue

- Lanzamiento de mpirun desde el contenedor coordinador con un hostfile generado a partir de los servicios de Swarm; acceso SSH por clave entre contenedores.

- Red: probar primero en una red doméstica o compartida; las redes universitarias suelen bloquear los puertos de overlay (4789/udp, 7946, 2377).

- Registrar para cada nodo: modelo de CPU, núcleos físicos y lógicos, memoria, GPU, versión de controlador y conexión de red.

- Durante las mediciones: equipos conectados a la corriente, sin otras cargas y con el mismo perfil de energía.

# 11. Plan experimental y métricas

## 11.1 Configuraciones comparadas

| Id | Configuración | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| C0 | Secuencial (1 proceso, 1 hilo) | Línea base. |
| C1 | OpenMP (1 proceso, T hilos) | Ganancia en memoria compartida. |
| C2 | MPI (P procesos, 1 hilo), esquemas E1 y E2 | Ganancia en memoria distribuida; costo del protocolo. |
| C3 | Híbrido MPI + OpenMP | Solución CPU principal. |
| C4 | CUDA (1 GPU) — EXT1 | Throughput del acelerador. |
| C5 | Híbrido heterogéneo MPI + OpenMP + CUDA con E2 — EXT2 | Solución completa con balanceo dinámico. |

## 11.2 Métricas

| Métrica | Definición | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Tiempo T_p | Tiempo de cómputo + reducción, medido con MPI_Wtime en el rango 0 | Costo directo; el arranque de contenedores se reporta aparte. |
| Speedup S_p | T₁ / T_p | Veces más rápido que la línea base. |
| Eficiencia E_p | S_p / p | Aprovechamiento de recursos (ideal ≈ 1). |
| Throughput | Escenarios por segundo | Comparable entre CPU y GPU y entre configuraciones. |
| Fracción serial e | (1/S_p − 1/p) / (1 − 1/p), Karp–Flatt [10] | Distingue la sobrecarga creciente de la parte serial fija. |
| Precisión | Semiancho del IC de Wilson | Vincula la capacidad de cómputo con la calidad del resultado. |

## 11.3 Experimentos

| Id | Experimento | Diseño | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | Escalabilidad fuerte | N = 2 × 10⁸ fijo: OpenMP con 2/4/8/16 hilos, MPI con 2/4/8/16 procesos e híbrido con 2/4/8/16 núcleos CPU totales; registrar nodos, afinidad y sobresuscripción. | S11 |
| X2 | Escalabilidad débil | Carga proporcional a 2/4/8/16 recursos CPU; comparar OpenMP, MPI e híbrido con hardware identificado y sin confundir hilos con núcleos físicos. | S11 |
| X3 | Barrido de carga | N = 10⁶, 10⁷, 10⁸, 10⁹: peso relativo del costo fijo | S11 |
| X4 | Estático vs. dinámico | E1 frente a E2 con los mismos procesos/nodos y carga fija en nodos CPU heterogéneos; repetir con GPU solo si EXT2 se activa. | S11 |
| X5 | Configuración CUDA (EXT1) | Si EXT1 se activa: 2/4/8/16 bloques CUDA y 128/256/512 hilos por bloque, misma carga, cinco repeticiones, SM y ocupación observada. Los bloques no equivalen a núcleos físicos GPU. | S12 |
| X6 | Campaña científica oficial | 1,3 × 10¹⁰ escenarios en el clúster CPU (C3) | S12 |
| X7 | Sensibilidad del modelo | Umbral crítico U = 30 / 50 / 80 mm y comparación año normal vs. El Niño sobre los resultados de X6; con EXT2, repetición de X4 incluyendo el nodo GPU | S13 |

## 11.4 Protocolo de medición

- En escalabilidad fuerte se mantiene fija la carga, parámetros y semilla. Se ejecutan 2, 4, 8 y 16 recursos CPU por backend: hilos OpenMP, procesos MPI o núcleos CPU totales distribuidos entre procesos e hilos. En CUDA se comparan 2, 4, 8 y 16 bloques y 128/256/512 hilos por bloque; son configuraciones de ejecución, no cantidades seleccionables de núcleos físicos GPU. Cada punto tiene calentamiento y cinco repeticiones. Se registran hardware, afinidad, ocupación, media, desviación estándar y equivalencia de resultados. La sobresuscripción se identifica y analiza por separado.

- Semilla, versión del código (hash de commit), configuración y hardware se guardan junto a cada CSV.

- T₁ se mide en el mismo tipo de núcleo que las corridas paralelas; en X1, la base es C0 sobre el nodo de referencia.

## 11.5 Hipótesis

- H1: speedup casi lineal hasta el número de núcleos físicos; beneficio marginal del hyperthreading.

- H2: en un clúster homogéneo, E1 ≈ E2; con nodos de distinta capacidad, E2 supera a E1.

- H3: el protocolo dinámico añade comunicación por bloque; su impacto en tiempo y en la fracción de Karp–Flatt dependerá del tamaño de bloque y del número de trabajadores. Se medirá frente al reparto estático.

- H4 (EXT1): el throughput de la GPU supera al de un nodo CPU completo en al menos un orden de magnitud. Es una hipótesis que se verificará, no un compromiso.

# 12. Productos científicos esperados

- Tabla de P̂ con IC de Wilson y banda epistémica por zona × capacidad × régimen.

- Curva riesgo–capacidad por zona y régimen, con la capacidad mínima para P̂ ≤ 10 %.

- Curva de excedencia del máximo acumulado (cola de eventos extremos).

- Comparación del riesgo entre año normal y año El Niño.

El resultado se denomina curva riesgo–capacidad. Sin datos de costos de obras, el proyecto no asigna una inversión monetaria a cada capacidad de drenaje.

# 13. Correspondencia con la rúbrica

| Criterio (bloque A) | Evidencia para «Logrado» | Sección | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Herramientas del curso | OpenMP y MPI (núcleo) y CUDA (EXT1) usados correctamente; tabla de justificación por herramienta | 2.3, 5.4, 8.2 | E3, E4, EXT1 |
| 2. Resolución eficiente | Línea base secuencial; speedup, eficiencia, throughput y Karp–Flatt sobre 2 × 10⁸–1,3 × 10¹⁰ escenarios | 6, 11 | E6, E7 |
| 3. Esquema híbrido | MPI + OpenMP (+ CUDA) con su interacción documentada (nivel de hilos MPI, un rango por nodo, rango GPU) | 8 | E5, E9 |
| 4. Esquema algorítmico | Map-reduce (E1) y maestro–trabajador dinámico (E2), comparados con datos (X4) | 8.3, 11.3 | E4, E6 |
| 5. Entorno de ejecución | Docker Swarm sobre ≥ 3 equipos físicos (+ nodo GPU con EXT2); demostración en vivo en la exposición | 10 | E5, E10 |
| 6. Literatura IEEE | Artículos [1]–[3] (y [4]) vinculados cada uno a una decisión concreta, con cita completa | 17 | E9 |

# 14. Organización del equipo

| Rol | Responsabilidad principal | Respaldo |
| --- | --- | --- |
| R1 — Coordinación e integración — David | Planificación, repositorio, integración, MPI (E1, E2), versión híbrida, entregas | R4 |
| R2 — Modelo y datos — Angela | Series SENAMHI, calibración, bootstrap, validación estadística, interpretación de resultados | R6 |
| R3 — OpenMP y correctitud — Ashley | Núcleo secuencial, OpenMP, Philox, pruebas V1–V7, CI | R1 |
| R4 — Verificación y GPU — Lita | Pruebas V1–V8, barridos 2/4/8/16 y extensiones CUDA si se activan. | R3 |
| R5 — Infraestructura y benchmarks — Miguel | Docker, Compose, Swarm, scripts de medición, ejecución de campañas, demostración en vivo | R1 |
| R6 — Análisis y comunicación — Rhamses | Gráficos, informe en formato IEEE, bibliografía, presentación y guion de exposición | R2 |

## 14.1 Normas de trabajo

- Reunión semanal de 30 minutos; el estado se registra en el cronograma (hoja «Tareas») y en GitHub Projects.

- Rama main protegida: todo cambio entra por pull request con revisión de al menos un par y CI en verde.

- Corte interno: lo que no esté integrado en main el martes a las 23:59 (≈ 48 horas antes de la revisión del jueves) no forma parte de esa entrega.

- Definición de terminado: una entrega se da por cumplida solo cuando se cumple su criterio de aceptación verificable (sección 15), no cuando se declara avanzada.

- Cada rol tiene un respaldo que conoce su trabajo, para cubrir ausencias sin retrasar el cronograma.

# 15. Plan de entregas (resumen)

Semestre 2026-II: inicio de clases el lunes 24 de agosto; examen parcial del 12 al 17 de octubre (S08); exposición prevista el jueves 03/12 (S15). En el seguimiento, E1–E3 figuran completados por decisión del equipo. Esa marca administrativa no verifica código, datos, pruebas ni mediciones: cada resultado se respaldará con los archivos definidos en el cronograma. Las fechas originales se conservan. El reparto está en docs/plan-desarrollo-semana-8.md y docs/plan-desarrollo-semana-15.md.

| Sem. | Revisión (jueves) | Corte interno | Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S06 | Jue 01/10 | Mar 29/09 23:59 | E1 · Línea base del proyecto | Definición única, estructura del repositorio, contratos de datos/CLI/CSV, CI, Docker base y series inventariadas. Estado marcado completo por el equipo; evidencia técnica por adjuntar. |
| S07 | Jue 08/10 ⚠ | Mar 06/10 23:59 | E2 · Modelo secuencial calibrado | V6/V7, núcleo secuencial y T1 medido. Estado marcado completo por el equipo; evidencia técnica por adjuntar. |
| S08 | Jue 15/10 ⚠ | Mar 13/10 23:59 | E3 · Versión OpenMP | V1/V5 y barrido OpenMP con 2/4/8/16 hilos, carga fija, cinco repeticiones, tiempo, speedup y eficiencia. Estado marcado completo por el equipo; evidencia por adjuntar. |
| S09 | Jue 22/10 | Mar 20/10 23:59 | E4 · MPI con dos esquemas | E1/E2 MPI, V1/V3/V4 y barrido de 2/4/8/16 procesos con carga fija y nodos registrados. |
| S10 | Jue 29/10 | Mar 27/10 23:59 | E5 · Híbrido multi-nodo | Híbrido en ≥ 3 equipos físicos; 2/4/8/16 núcleos CPU totales repartidos entre procesos e hilos, CSV y decisión interna sobre CUDA. |
| S11 | Jue 05/11 | Mar 03/11 23:59 | E6 · Análisis de rendimiento | X1–X4 CPU con cinco repeticiones por punto 2/4/8/16 y gráficos de tiempo, speedup, eficiencia y Karp–Flatt. |
| S12 | Jue 12/11 | Mar 10/11 23:59 | E7 · Resultados de la simulación | Campaña oficial X6 ejecutada; probabilidad de inundación con IC y banda epistémica por zona, capacidad y régimen; curva riesgo–capacidad. |
| S13 | Jue 19/11 | Mar 17/11 23:59 | E8 · Sensibilidad y código final | X7 completo; extensiones que pasen pruebas integradas; código etiquetado `entrega-final` y README de reproducción. |
| S14 | Jue 26/11 | Mar 24/11 23:59 | E9 · Informe técnico | Informe completo en formato IEEE: problema, modelo, arquitectura, correctitud, rendimiento, resultados y fundamentación bibliográfica. |
| S15 | Jue 03/12 | Mar 01/12 23:59 | E10 · Exposición y entrega final | Presentación con demostración en vivo; paquete final de informe, repositorio y resultados reproducibles. |

| Ext. | Semanas | Corte | Extensión | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT1 | S11–S12 | Mar 10/11 23:59 | CUDA | Si se activa: V2/V8 y X5 con 2/4/8/16 bloques, 128/256/512 hilos por bloque, ocupación y cinco repeticiones. |
| EXT2 | S13 | Mar 17/11 23:59 | Nodo GPU heterogéneo | Corrida C5 integrada antes del congelamiento de E8; si no, CUDA se reporta como C4 aislado. |

Tabla 15.2 — Extensiones: solo si la puerta de S10 las activa.

# 16. Riesgos y entregables finales

## 16.1 Riesgos principales

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación y disparador |
| --- | --- | --- | --- |
| Swarm multi-nodo falla por restricciones de red | Media | Alto | Probar en red doméstica desde S09. Si no funciona el jueves de S10 → plan B en la nube (T3). |
| No hay GPU NVIDIA disponible | Media | Medio | Decisión en S09: GPU de un integrante o Google Colab para C4; C5 solo si existe nodo GPU. |
| Series SENAMHI incompletas | Media | Medio | 3–5 estaciones candidatas y criterio de calidad definido en S06. |
| Resultados paralelos distintos del secuencial | Baja | Alto | Philox + prueba V1 bit a bit en CI desde S08. |
| Carga académica del parcial (S08) | Alta | Medio | S08 planificada con carga reducida. |
| Ausencia de un integrante | Media | Alto | Respaldo por rol (sección 14). |
| «Muchos datos» se interpreta como datos de entrada | Media | Medio | Plan B con la grilla PISCOp (sección 6.6). |
| El costo real por temporada supera 10 µs | Media | Medio | Medición oficial en S07 (T14). Si se supera, se baja N por conjunto a 5 × 10⁵ o se reducen las capacidades a 7; la carga sigue siendo de horas. |
| Se requiere mayor volumen o más uso de GPU por criterios del proyecto | Baja | Medio | N parametrizable; decidir CUDA internamente según evidencias y hardware. |
| La demostración en vivo falla en la exposición | Media | Alto | Clúster levantado y probado antes de la clase; resultados precalculados y capturas de ejecución como respaldo. |

## 16.2 Entregables finales

- Código fuente (secuencial, OpenMP, MPI E1/E2, híbrido y, si se activa, CUDA) documentado, con pruebas y CI.

- Dockerfile, archivo de Compose, stack de Swarm y scripts que reproducen todos los experimentos.

- Scripts de calibración y validación, con los datos SENAMHI utilizados y su fuente.

- Resultados de rendimiento (CSV + gráficos) y resultados científicos (tablas y curvas).

- Informe técnico en formato IEEE con la fundamentación bibliográfica.

- Presentación y guion de exposición con demostración en vivo.

# 17. Fundamentación bibliográfica

## 17.1 Artículos IEEE sugeridos por el curso y decisión que respaldan

| Ref. | Aporte del artículo | Decisión de diseño que respalda |
| --- | --- | --- |
| [1] Youssef, IEEE TPDS, 1993 | Construcción paralela de caminatas aleatorias para la solución Monte Carlo de EDP. | La acumulación de agua es una caminata aleatoria con barrera en cero (recursión de Lindley). Justifica la independencia entre caminatas como fuente de paralelismo y la variante scan de la sección 8.8. |
| [2] Benguigui y Baude, IEEE CloudCom, 2012 | Monte Carlo en GPU con calibración dinámica de kernels para distintos dispositivos. | Diseño del kernel CUDA (un hilo por escenario) y calibración experimental del tamaño de bloque (X5). |
| [3] Tse et al., IEEE FPT, 2010 | Framework Monte Carlo con planificación dinámica y balance de carga adaptativo en clústeres heterogéneos. | Esquema E2 maestro–trabajador y reparto proporcional al throughput entre nodos CPU y GPU (X4). |
| [4] Salmon et al., SC '11 (ACM/IEEE) | Generadores basados en contador (Philox, Threefry) para cómputo paralelo masivo. | Generador aleatorio sin estado compartido y resultados idénticos en cualquier configuración (V1). |

## 17.2 Referencias

[1] A. Youssef, “A parallel algorithm for random walk construction with application to the Monte Carlo solution of partial differential equations,” IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., vol. 4, no. 3, pp. 355–360, 1993.

[2] M. Benguigui and F. Baude, “Towards parallel and distributed computing on GPU for American basket option pricing,” in Proc. 4th IEEE Int. Conf. Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), Taipei, Taiwan, 2012.

[3] A. Tse, D. B. Thomas, K. H. Tsoi and W. Luk, “Dynamic scheduling Monte-Carlo framework for multi-accelerator heterogeneous clusters,” in Proc. Int. Conf. Field-Programmable Technology (FPT), IEEE, 2010.

[4] J. K. Salmon, M. A. Moraes, R. O. Dror and D. E. Shaw, “Parallel random numbers: As easy as 1, 2, 3,” in Proc. Int. Conf. High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC ’11), ACM/IEEE, 2011.

[5] C. W. Richardson, “Stochastic simulation of daily precipitation, temperature, and solar radiation,” Water Resources Research, vol. 17, no. 1, pp. 182–190, 1981.

[6] H. C. S. Thom, “A note on the gamma distribution,” Monthly Weather Review, vol. 86, no. 4, pp. 117–122, 1958.

[7] G. Marsaglia and W. W. Tsang, “A simple method for generating gamma variables,” ACM Trans. Math. Softw., vol. 26, no. 3, pp. 363–372, 2000.

[8] D. V. Lindley, “The theory of queues with a single server,” Math. Proc. Cambridge Philos. Soc., vol. 48, no. 2, pp. 277–289, 1952.

[9] E. B. Wilson, “Probable inference, the law of succession, and statistical inference,” J. Amer. Statist. Assoc., vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927.

[10] A. H. Karp and H. P. Flatt, “Measuring parallel processor performance,” Commun. ACM, vol. 33, no. 5, pp. 539–543, 1990.

[11] G. M. Amdahl, “Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities,” in Proc. AFIPS Spring Joint Computer Conf., 1967, pp. 483–485.

[12] J. L. Gustafson, “Reevaluating Amdahl’s law,” Commun. ACM, vol. 31, no. 5, pp. 532–533, 1988.

[13] G. E. Blelloch, “Prefix sums and their applications,” Carnegie Mellon Univ., Tech. Rep. CMU-CS-90-190, 1990.

[14] P. S. Pacheco and M. Malensek, An Introduction to Parallel Programming, 2nd ed. Morgan Kaufmann, 2022.

[15] W. W. Hwu, D. B. Kirk and I. El Hajj, Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach. Morgan Kaufmann (edición indicada en el sílabo).

[16] Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS.060 «Drenaje pluvial urbano».

[17] SENAMHI, «Datos hidrometeorológicos a nivel nacional». https://www.senamhi.gob.pe/servicios/?p=estaciones

[18] Infobae, «Lluvias en Perú 2026: lista completa de los 516 distritos en estado de emergencia», 21 ene. 2026. https://www.infobae.com/peru/2026/01/21/lluvias-en-peru-2026-lista-completa-de-los-516-distritos-en-estado-de-emergencia-por-huaicos-y-desbordes/

[19] Mongabay Latam, «Emergencia en Perú: intensas lluvias e inundaciones dejan 56 personas fallecidas…», feb. 2026. https://es.mongabay.com/2026/02/emergencia-peru-intensas-lluvias-inundaciones-personas-fallecidas-alerta-distritos/

[20] El Comercio, «Villa El Salvador: viviendas inundadas y colapso de desagües tras intensa llovizna», ago. 2026. https://elcomercio.pe/lima/villa-el-salvador-viviendas-inundadas-y-colapso-de-desagues-tras-intensa-llovizna-ultimas-noticia/

[21] El Peruano, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2549507-1

[22] UNMSM, «Cronograma de actividades académicas de pregrado 2026». https://csociales.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2026/01/CRONOGRAMA-DE-ACTIVIDADES-ACADEMICAS-PREGRADO-2026.pdf

[23] C. Aybar, C. Fernández, A. Huerta, W. Lavado, F. Vega and O. Felipe-Obando, “Construction of a high-resolution gridded rainfall dataset for Peru from 1981 to the present day,” Hydrological Sciences Journal, vol. 65, no. 5, pp. 770–785, 2020. doi: 10.1080/02626667.2019.1649411

# Anexo A. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Escenario | Temporada de lluvias sintética de D días. |
| Día-escenario | Unidad elemental de dato: un día simulado dentro de un escenario. |
| Embarazosamente paralelo | Problema cuyas tareas no necesitan comunicarse entre sí durante el cómputo. |
| SPMD | Single Program, Multiple Data: todos los procesos ejecutan el mismo programa sobre partes distintas de los datos. |
| Generador basado en contador | Generador cuyo número i-ésimo se calcula directamente como función de (clave, i), sin estado secuencial. |
| Intervalo de Wilson | Intervalo de confianza para una proporción, preciso incluso con probabilidades pequeñas. |
| Karp–Flatt | Métrica empírica de la fracción serial de un programa paralelo. |
| Red overlay | Red virtual de Docker que conecta contenedores ubicados en máquinas físicas distintas. |